**Post Mortem iteração 0**

*Data início: 13/03/2016  
Data fim: 17/04/2016*

***O que estava planejado?***

Estudos sobre as ferramentas e linguagens que serão utilizadas durante a implementação do software. (Todos)

Criação do repositório da equipe. (Rafael)

Descrição do projeto. (Todos)

Reuniões todos os domingos pela manhã. (Todos)

Criação das HU’s (Todos)

Entrevista com a Emlurb para melhor entendimento dos dados fornecidos (Todos)

***O que foi feito?***

Estudos sobre as ferramentas e linguagens que serão utilizadas durante a implementação do software. (Todos) 100%

Criação do repositório da equipe. (Rafael) 100%

Descrição do projeto. (Todos) 100%

Reuniões todos os domingos pela manhã. (Todos) (de 13/03/2016 à 17/04/2016) 100%

Criação das HU’s (Todos) 100%

***O que não foi feito?***

Entrevista com a Emlurb para melhor entendimento dos dados fornecidos (Todos) Motivo: Não conseguimos marcar a mesma em tempo Hábil.

***O que está planejado para a próxima iteração?***

Entrevista com a Emlurb para melhor entendimento dos dados fornecidos (Todos)

Criação do BD e alimentação com os dados livres fornecidos pelo site da Prefeitura do Recife. (Débora e Roberto)

Criação da tela de login (Pelo facebook e pelo Google +) (Diego e Rafael)

Acompanhamento de chamados pelo logradouro. (Todos)

Estudo sobre RSpecs (Todos)

Criação dos RSpecs (Débora, Rafael e Roberto)

Reuniões adicionais durante a semana (Terça e Sexta) (Todos)

***Lições aprendidas (Post Mortem / Rationale)***

Aprendida a linguagem Ruby, Framework Rails e Java Script.

Entendida a necessidade do RSpec.

Aprendizado sobre Git, Git Hub e Cloud9.

Entendida a necessidade do aumento de reuniões.