**Post Mortem iteração 0**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data início** | 13/03/2016 |
| **Data fim** | 24/04/2016 |

***O que estava planejado?***

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Estudos sobre as ferramentas e linguagens que serão utilizadas durante a implementação do software. | (Todos) |
| Criação do repositório da equipe. | (Rafael) |
| Descrição do projeto. | (Todos) |
| Reuniões todos os domingos pela manhã. | (Todos) |
| Criação das HU’s | (Todos) |
| Entrevista com a Emlurb para melhor entendimento dos dados fornecidos | (Todos) |
| Mockups e storyboards dos HU’s | (Todos) |

***O que foi feito?***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Completude |
| Estudos sobre as ferramentas e linguagens que serão utilizadas durante a implementação do software. | (Todos) | 100% |
| Criação do repositório da equipe. | (Rafael) | 100% |
| Descrição do projeto. | (Todos) | 100% |
| Reuniões todos os domingos pela manhã. | (Todos) | 100% |
| Criação das HU’s | (Todos) | 100% |
| Mockups e storyboards dos HU’s | (Todos) | 100% |

***O que não foi feito?***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Motivo |
| Entrevista com a Emlurb para melhor entendimento dos dados fornecidos | (Todos) | Não conseguimos marcar a mesma em tempo Hábil. |

***O que está planejado para a próxima iteração?***

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Entrevista com a Emlurb para melhor entendimento dos dados fornecidos | (Todos) |
| Criação do BD e alimentação com os dados livres fornecidos pelo site da Prefeitura do Recife. | (Débora e Roberto) |
| Criação da tela de login (Pelo facebook e pelo Google +) | (Diego e Rafael) |
| Acompanhamento de chamados pelo logradouro. | (Todos) |
| Estudo sobre RSpecs | (Todos) |
| Criação dos RSpecs | (Débora, Rafael e Roberto) |
| Reuniões adicionais durante a semana (Terça e Sexta) | (Todos) |

***Lições aprendidas (Post Mortem / Rationale)***

|  |
| --- |
| Aprendida a linguagem Ruby, Framework Rails e Java Script. |
| Entendida a necessidade do RSpec. |
| Aprendizado sobre Git, Git Hub e Cloud9. |
| Entendida a necessidade do aumento de reuniões. |