**Post Mortem iteração 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data início** | 24/04/2016 |
| **Data fim** | 09/05/2016 |

***O que estava planejado?***

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Entrevista com a Emlurb para melhor entendimento dos dados fornecidos | (Todos) |
| Criação do BD e alimentação com os dados livres fornecidos pelo site da Prefeitura do Recife. | (Débora e Roberto) |
| Criação da tela de login (Pelo facebook e pelo Google +) | (Diego e Rafael) |
| Acompanhamento de chamados pelo logradouro. | (Todos) |
| Estudo sobre RSpecs | (Todos) |
| Criação dos RSpecs | (Débora, Rafael e Roberto) |
| Reuniões adicionais durante a semana (Terça e Sexta) | (Todos) |

***O que foi feito?***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Completude |
| Entrevista com a Emlurb para melhor entendimento dos dados fornecidos | (Todos) | 100% |
| Estudo sobre RSpecs | (Todos) | 100% |
| Criação dos RSpecs | (Débora, Rafael e Roberto) | 100% |
| Reuniões todos os domingos pela manhã. | (Todos) | 100% |
| Reuniões adicionais durante a semana (Terça e Sexta) | (Todos) | 100% |
| Mockups e storyboards dos HU’s | (Todos) | 100% |
| Registro de Usuário | (Rafael e Roberto) | 100% |
| Login de usuário (pelo cadastro) | (Débora e Diego) | 100% (33% da HU) |
| Editar informações do Usuário | (Rafael e Roberto) | 100% |

***O que não foi feito?***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Motivo |
| Criação da tela de login (Pelo facebook e pelo Google +) | (Diego e Rafael) | Mudamos os HU’s da entrega por conta da complexidade inicial |
| Acompanhamento de chamados pelo logradouro. | (Todos) | Mudamos os HU’s da entrega por conta da complexidade inicial |
| Criação do BD e alimentação com os dados livres fornecidos pelo site da Prefeitura do Recife. | (Débora e Roberto) | Não foi feito por não ter necessidade de se fazer neste momento (a HU que necessita disso ficou para a próxima iteração) |

***O que está planejado para a próxima iteração?***

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Criação do BD e alimentação com os dados livres fornecidos pelo site da Prefeitura do Recife. | (Todos) |
| Visualização de chamados pelo logradouro. | (Débora e Roberto) |
| Visualização de chamados pelo bairro. | (Diego e Rafael) |
| Sistema de feedback | (Rafael e Roberto) |

***Lições aprendidas (Post Mortem / Rationale)***

|  |
| --- |
| Aprendido Cucumber, Capybara e Rspec. |
| Aprendido mais sobre autenticação em rails |
| Aprendido a dar Deploy no Heroku |