**Post Mortem iteração 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data início** | 09/05/2016 |
| **Data fim** | 23/05/2016 |

***O que estava planejado?***

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Criação do BD e alimentação com os dados livres fornecidos pelo site da Prefeitura do Recife. | (Todos) |
| Visualização de chamados pelo logradouro. | (Débora e Roberto) |
| Visualização de chamados pelo bairro. | (Diego e Rafael) |
| Sistema de feedback | (Rafael e Roberto) |

***O que foi feito?***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Completude |
| Criação do BD e alimentação com os dados livres fornecidos pelo site da Prefeitura do Recife. | (Todos) | 100% |
| Visualização de chamados pelo logradouro. | (Débora e Roberto) | 100% |
| Visualização de chamados pelo bairro. | (Diego e Rafael) | 100% |
| Sistema de feedback | (Rafael e Roberto) | 100% |

***O que está planejado para a próxima iteração?***

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Otimização da pesquisa por bairro e logradouro | (Todos) |
| Visualizar histórico do logradouro | (Diego e Débora) |
| Monitorar um chamado | (Débora e Rafael) |
| Monitoração de logradouro | (Diego e Roberto) |
| Monitoração de bairro | (Rafael e Roberto) |

***Lições aprendidas (Post Mortem / Rationale)***

|  |
| --- |
| Aprendido mais sobre javascript. |
| Aprendido mais sobre a comunicação do rails com o javascript. |
| Aprendido a dar seed no model usando um csv |