**Post Mortem iteração 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data início** | 23/05/2016 |
| **Data fim** | 06/06/2016 |

***O que estava planejado?***

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Otimização da pesquisa por bairro e logradouro | (Todos) |
| Visualizar histórico do logradouro | (Diego e Débora) |
| Monitorar um chamado | (Débora e Rafael) |
| Monitoração de logradouro | (Diego e Roberto) |
| Monitoração de bairro | (Rafael e Roberto) |

***O que foi feito?***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Completude |
| Otimização da pesquisa por bairro e logradouro | (Todos) | 100% |
| Visualizar histórico do logradouro | (Diego e Débora) | 100% |
| Monitorar um chamado | (Débora e Rafael) | 100% |
| Monitoração de logradouro | (Diego e Roberto) | 100% |
| Monitoração de bairro | (Rafael e Roberto) | 100% |

***O que está planejado para a próxima iteração?***

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Alimentação em tempo real com o site dados vivos Recife | (Roberto e Débora) |
| Issue Visualização de gráfico estatístico | (Diego e Rafael) |
| Completar Issue Login no Sistema (Login pelo facebook e pelo google+) | (Roberto e Rafael) |
| (Melhoria) Adição de mapa do google na tela de visualizar histórico | (Débora e Rafael) |
| (Melhoria) Adição da função de recuperar senha | (Débora e Diego) |

***Lições aprendidas (Post Mortem / Rationale)***

|  |
| --- |
| Entendida a importância de estar em dia com o cronograma (e apreciar isto) |
| Gems (as vezes) facilitam a sua vida |
| Otimizar/Melhorar é o caminho |