**Post Mortem iteração 4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data início** | 06/06/2016 |
| **Data fim** | 20/06/2016 |

***O que estava planejado?***

|  |  |
| --- | --- |
| Planejado | Responsável |
| Alimentação em tempo real com o site dados vivos Recife | (Roberto e Débora) |
| Issue Visualização de gráfico estatístico | (Diego e Rafael) |
| Completar Issue Login no Sistema (Login pelo facebook e pelo google+) | (Roberto e Rafael) |
| (Melhoria) Adição de mapa do google na tela de visualizar histórico | (Débora e Rafael) |
| (Melhoria) Adição da função de recuperar senha | (Débora e Diego) |

***O que foi feito?***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Completude |
| Alimentação em tempo real com o site dados vivos Recife | (Roberto e Débora) | 100% |
| Issue Visualização de gráfico estatístico | (Diego e Rafael) | 100% |
| Completar Issue Login no Sistema (Login pelo facebook e pelo google+) | (Roberto e Rafael) | 100% |

***O que não foi feito?***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planejado | Responsável | Motivo |
| (Melhoria) Adição de mapa do google na tela de visualizar histórico | (Débora e Rafael) | Por conta da semana de provas, nós resolvemos focar nas features e deixar os Improvements para a última semana adicional (20/06 à 27/06), antes da apresentação por não afetarem a funcionalidade do sistema. |
| (Melhoria) Adição da função de recuperar senha | (Débora e Diego) |

***Lições aprendidas (Post Mortem / Rationale)***

|  |
| --- |
| Funcional > Melhoria |
| Testes verdes são lindos |